شکست کار

| 1 | طراحی و مهندسی |
| --- | --- |
| 1.1 | فهرست زمانبندی و شرح وظایف تیم تحقیق و توسعه |
| 1.2 | طراحی دیاگرام تک خطی سیستم |
| 1.3 | طراحی مکانیکال و نگارش سایر اسناد |
| 1.4 | طراحی سیم کشی |
| 1.5 | طراحی سخت افزار و نرم افزار |
| 1.6 | مطالعات بازاریابی و استانداردها: انجام شده است |
| 2 | تامین مواد اولیه |
| 2.1 | خرید و تامین بخشی از مواد اولیه اورجینال از بازار خارج |
| 2.2 | محاسبات ظرفیت باتری و ثبت سفارش |
| 2.3 | خرید و تامین سایر مواد اولیه از بازار داخل |
| 3 | تولید |
| 3.1 | ساخت بخش مکانیکال |
| 3.2 | رنگ |
| 3.3 | مونتاژ الکتریکال و مکانیکال |
| 3.4 | سیم کشی |
| 4 | کنترل کیفیت و صدور گواهینامه |
| 4.1 | تست کارخانه ای و کنترل کیفیت |
| 4.2 | گواهینامه تایپ تست محصول ساخته شده این شرکت در حال اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار منابع تغذیه می باشد، تحقیقات و تجهیزات لازم بر اساس آخرین ورژن استاندارد انجام شده است. |
| 5 | بسته بندی |
| 5.1 | بسته بندی |
| 5.2 | آماده شدن جهت حمل و ارسال برای مشتری |
| 6 | نگارش کتابچه فنی نهایی محصول |
| 6.1 | کتابچه فنی |
| 7 | تجاری سازی |
| 7.1 | بازاریابی، قرارگیری در وندور لیست خرید مشتریان: صنایع بزرگ، نفت، گاز، پتروشیمی انجام شده است. نمونه ساخته شده صنعتی و برای آن گواهینامه تایپ تست بین المللی مطابق با استانداردهای لازم اخذ خواهد شد. |

مواد اولیه بصورت کلی (هر بخش بصورت ماژول تفکیک شده، لیست کامل در جدول پیوست ضمیمه شده است.)

Transformer

Inverter Module

Inductor

Consumer goods

Mechanical Comp

Rectifier Module

Breakers

Regulator

DC Capacitor

Bypass Module

Measuring Device

Heater & Lighting

Block Diode

Output Filter

تجهیزات خط تولید باتری

بازاریابی و اقدامات فنی انجام شده و پیش بینی شده

با توجه به تجربه 20 ساله شرکت در خصوص تجاری سازی و تولید محصولات با فناوری پیشرفته، پس از نیاز سنجی بازار و بررسی بازار محصولات جدید در شرکت طراحی و ساخته می گردد.

در خصوص برنامه تجاری سازی و پیاده سازی نتایج این شرکت موارد مربوط به تجاری سازی، بازاریابی و تحقیقات مورد نظر را انجام داده و در وندور لیست صنایع بزرگ، نفت، گاز و پتروشیمی قرار گرفته است.

خروجی این طرح محصول بهینه شده با اصلاح مشخصات فنی خروجی و افزایش ظرفیت توان آن می باشد که باعث شده بازار بزرگتری این شرکت داشته باشد.

مشتریان ما  پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، راه آهن درون شهری، بیمارستانها و مراکز پزشکی، دیتا سنترها، بخش سیمان،  کارخانجات صنعتی مانند بخش نساجی هستند که اقدامات لازم برای قراگیری در وندور لیست آنها انجام شده است، بنابراین در چارت اجرای طرح مراحله بازاریابی و مدل فروش انجام شده است.

مراحل اجرای طراحی و ساخت به شرح ذیل می باشد:

* تحقیات و بازاریابی انجام شده است

1- طراحی و مهندسی

فهرست زمانبندی و شرح وظایف تیم تحقیق و توسعه

طراحی دیاگرام تک خطی سیستم

طراحی مکانیکال و نگارش سایر اسناد

طراحی سیم کشی

طراحی سخت افزار و نرم افزار

2- تامین مواد اولیه

خرید و تامین بخشی از مواد اولیه اورجینال از بازار خارج

محاسبات ظرفیت باتری و ثبت سفارش

خرید و تامین سایر مواد اولیه از بازار داخل

3- تولید

ساخت بخش مکانیکال

رنگ

مونتاژ الکتریکال و مکانیکال

سیم کشی

4- کنترل کیفیت و صدور گواهینامه

تست کارخانه ای

گواهینامه تایپ تست

5- نگارش کتابچه فنی نهایی محصول

اقدامات انجام شده شرکت جهت اجرای این پروژه در مرحله اول می باشد:

- بازاریابی، قرارگیری در وندور لیست خرید مشتریان: صنایع بزرگ، نفت، گاز، پتروشیمی انجام شده است.

نمونه ساخته شده صنعتی و برای آن گواهینامه تایپ تست بین المللی مطابق با استانداردهای لازم اخذ خواهد شد.

- این شرکت در حال اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار منابع تغذیه می باشد، تحقیقات و تجهیزات لازم بر اساس آخرین ورژن استاندارد انجام شده است.

- طراحی پی سی بی ها در حال انجام است

- برنامه DSP در حال انجام می باشد که 70 درصد پیشرفت داشته است.

به روز رسانی و اصلاحات سخت افزاری بخش های جدید در حال انجام می باشد که شامل موارد ذیر است:

بهبود ضریب توان و THD ورودی بخش یکسوکننده با استفاده از تکنولوژی یکسوکننده PWM

ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی

ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی

*مدل قبلی دارای نمایشگر کاراکتری بود*

- اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH)

- اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز