برنامه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

فراخوان اول سال 1403

پرسشنامه پروژه پیشنهادی تحقیق و توسعه

شرکت پارس کویر اروند

نام و شماره تماس رابط فنی شرکت:

امین مهدوی

09131562321

1. مشخصات پروژه پیشنهادی

1.1 عنوان پروژه - عنوان پروژه پیشنهادی یکی از مهمترین قسمتهای پرسشنامه بوده و باید به بهترین نحو، نشاندهنده محتوای آن باشد. - عنوان پروژه باید حتیالامکان از کلمات فارسی تشکیل شده و فاقد اختصارات بیمعنا یا کدهای خاص باشد. - در صورتیکه در پروژه از فناوری و استاندارد خاصی استفاده میشود لازم است که در عنوان انتخابی به آن اشاره شود. به عنوان مثال : ساخت چسب دو جزیی پلی یورتان مطابق با استانداردهای بینالمللی.... ». - لازم است در انتخاب عنوان از کلی گویی اجتناب کرده و با در نظر گرفتن اهداف پروژه، مناسبترین عنوان برای پروژه انتخاب گردد. به عنوان مثال « کاهش نویز موتور تراکتور از... دسی بل به .... دسی بل ».

طراحی، ساخت و بهینه سازی و بهبود مشخصات عملکرد فنی منبع تغذيه بدون وقفه صنعتی کنترل شونده با DSP تا توان 400KVA با قابلیت موازی سازی و تقسیم هوشمند مساوی بار به همراه احداث خط تولید باتری یو پی اس

2.1 نوع پروژه - از میان چهار گزینه ارائه شده ، با توجه به توضیحات ذیل، یک گزینه را انتخاب نمایید.

محصول جدید: پروژه منجر به تولید محصولی میشود که تاکنون در شرکت تولید نشده و محصول مشابه یا همخانواده آن قبلاً در سبد محصولات شرکت وجود نداشتهاست. ارتقاء محصول موجود: در خروجی پروژه، برای محصولات موجود شرکت با تغییر فناوریهای موجود و به کارگیری فناوریهای جدید، ارتقاء اساسی حاصل میشود. بهبود فرآیند تولید: در خروجی پروژه با تغییر فناوری و به کارگیری فناوریهای جدید، شاخصههای فرآیندی تولید به صورت چشمگیری بهبود مییابد. تولید مواد اولیه، اجزاء و قطعات مصرفی: پروژه شما منجر به تولید مواد اولیه، اجزاء و قطعات مصرفی مورد استفاده در فرایندهای تولید در داخل شرکت شما میشود.

1.3 نحوه اجرای پروژه - در صورتی که بخش عمده یا محوری پروژه از طریق همکاری فناورانه با شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی انجام میگردد، جدول زیر تکمیل گردد. - برای قراردادهای همکاری فناورانه لازم است تصویر قرارداد در سامانه بخش اطلاعات پروژه تحقیق و توسعه - قراردادهای همکاری فناورانه بارگزاری شود. - در صورتی که قرارداد منعقد نشدهاست یا مجری هنوز انتخاب نشدهاست، حتماً تصویر درخواست طرح پیشنهادی(RFP) و پروپوزالهای دریافت شده در سامانه بخش اطلاعات پروژه تحقیق و توسعه - قراردادهای همکاری فناورانه بارگزاری شود.

جدول شماره 1 - مشخصات مجری پروژه در قراردادهای همکاری فناورانه. ردیف; نام مجری; وضعیت قرارداد; هزینه پروژه; زمان شروع; زمان پایان. 1; دارد / ندارد. 2. کلیه فرایند پروژه به صورت داخلی توسط تیم تحقیق و توسعه شرکت پارس کویر اروند انجام خواهد شد.

4.1 مشخصات کارفرمای پروژه - در صورتیکه برای اجرای پروژه قرارداد یا تفاهم نامهای با بهرهبرداران منعقد شده است، نام کارفرما، تاریخ عقد قرارداد و شماره قرارداد را اعلام نمایید. - در صورتی که شرکت مجری برای اجرای پروژه لازم است هزینهکردی علاوه بر مبلغ ثبت شده در قرارداد با کارفرما صرف نماید، این قسمت تکمیل شده و مستندات قرارداد در قسمت اطلاعات پروژه تحقیق و توسعه سامانه ارائه گردد.

شرکت پارس کویر اروند در وندور لیست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قرار دارد و سازمان ها و صنایع مرتبط مشتری این محصول در توان های مختلف می باشند.

5.1 شرح پروژه با ذکر مشخصات دقیق فنی و اهداف شرکت برای انجام آن - مساله تحقیق را به صورت شفاف توضیح دهید به نحوی که خواننده بتواند دلایل و ضرورت انجام پروژه را از توضیحات ارایه شده به روشنی درک نماید. در شرح مساله حتماً به مسائل و چالشهای موجود شرکت و نقش پروژه تعریف شده در رفع این چالشها اشاره نمایید.

منبع تغذيه بدون وقفه صنعتي کنترل شونده با DSP با قابليت موازي سازي و تقسيم هوشمند مساوي بار (با نام تجاري UPS) دستگاهي الکترونيکي است که به منظور تأمين پيوسته انرژي و بدون هرگونه اغتشاش براي دستگاه‌هاي مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و حساس به قطع برق، مانند مجموعه هاي کامپيوتري، مخابراتي، کنترل، ابزار دقيق و آزمايشگاهي و بيمارستاني مي باشد. کاهش يا افزايش ناگهاني ولتاژ، تغيير فرکانس، انواع اعوجاج لحظه‌اي يا دائم، نمونه‌هايي از مشکلات ايجاد شده بر روي شبکه‌هاي برق شهري مي‌باشند. پارس کوير اروند از توپولوژيOnline Double Conversion براي UPS بهره گرفته‌است. با استفاده از اين توپولوژي مي‌توان علاوه بر تأمين انرژي از طريق باتري در حالت قطع برق، اغتشاشات شبکه مانند نوسان فرکانس و ولتاژ را جبران کرد. همچنين براي قابليت اطمينان بيشتر امکان موازي سازي UPSوجود دارد. همچنين مي‌توان از قابليت load sharing (تقسيم هوشمند بار بين دستگاه‌ها) نيز استفاده کرد. از طرفي ديگر در صورت بروز هرگونه خطا در سيستم و يا هنگام تعميرات تغذيه از مسير bypass تأمين مي‌گردد. برای بهبود کيفيت تغذيه‌‌ی بار در خروجي bypass از استابلايزر نيز می‌توان استفاده کرد. باتوجه به کاربرد گسترده منابع تغذیه بدون وقفه در صنایع مادر نظیر نفت، گاز و پتروشیمی و مشکلاتی از قبیل خروج ارز، خدمات پس از فروش ضعیف، سختی تأمین از خارج کشور و همچنین حساسیت این محصولات از لحاظ پدافند غیرعامل در صنایع زیرساختی کشور، شرکت پارس کویر اروند سعی داشته تا با تکیه بر توان داخل در راستای توسعه اشتغال دانش بنیان مشکلات مذکور را با تولید داخلی برطرف نماید. لینک دانلود مستدات فنی کامل: https://parskavirups.com/PKCC.rar

6.1 خروجی پروژه در پایان سال مالی 1402 و انتهای پروژه - خروجیهای فیزیکی قابل ارزیابی برای پروژه پیشنهادی در این بخش قید شود. به عنوان نمونه تولید شده در واحد پایلوت، نمونه اولیه محصول، اسناد مهندسی، مستندات مرتبط با جزییات فنی فرایندهای اصلاح شده و ...). دقت نمایید که دقیقاً مواردی را ذکر نمایید که در پایان سال مالی و همچنین در انتهای پروژه قابل تحویل به ارزیابان پروژه است.

اهم اقدامات فنی که تا پایان پروژه اجرا خواهد شد، به صورت خلاصه ذکر شود. بهبود مشخصات عملکرد فنی UPS شامل: - بهبود ضریب توان و THD ورودی بخش یکسوکننده با استفاده از تکنولوژی یکسوکننده PWM - ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی - ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی - اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH) - اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز - اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه برای انجام خدمات آزمون UPS با الزامات ایران-ایزو/آی ای سی 17025:2017

7.1 تصاویر محصول/فرآیند تولید - تصویر شماتیکی از محصول نهایی پروژه/ تصویر نمونه مهندسی معکوس/ نقشه انفجاری محصول/ شماتیک و بلوک دیاگرام ماژولهای مختلف از جمله مواردی است که به معرفی بهتر پروژه اعتبار مالیاتی کمک خواهد کرد. در صورتی که پروژه پیشنهادی شما دربرگیرنده «سنتز دارویی» است، شکل شماتیک سنتز را در این قسمت وارد نمایید.

بلوک دیاگرام سیستم بخش DC Charger بخش Inverter برد DSP

2. نوآوری و آثار ملی پروژه

1.2 نوآوری محصول نسبت به محصولات فعلی شرکت

- آیا پروژه یا محصول مشابه با پروژه پیشنهادی قبلاً توسط شرکت تولید شدهاست؟ بله خیر در صورت مثبت بودن جواب، محصولات مشابه پروژه پیشنهادی ذکر شده و تفاوت پروژه پیشنهادی با محصولات و پروژههای قبلی شرکت توضیح داده شود. پروژه در توان های پایین تر طراحی و ساخته شده و خروجی های جدید این پروژه شامل موارد ذیل است: بهبود مشخصات عملکرد فنی UPS شامل: اخذ گواهی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد بین‌المللی در ظرفیت 400 کیلو ولت آمپر بهبود ضریب توان و THD ورودی بخش یکسوکننده با استفاده از تکنولوژی یکسوکننده PWM ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH) اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه برای انجام خدمات آزمون UPS با الزامات ایران-ایزو/آی ای سی 17025:2017

2.2 نوآوری محصول نسبت به محصولات مشابه در کشور

- آیا پروژه یا محصول مشابه با پروژه پیشنهادی پیش از این توسط شرکتهای دیگری در کشور اجرا شدهاست؟ بله خیر در صورت مثبت بودن جواب، نام شرکتهای تولیدکننده و پروژههای مشابه بیان گردد و تفاوت پروژه پیشنهادی با پروژههای انجام شده اعلام شود.

3.2 تاثیر بر شاخص های اقتصاد دانشبنیان - تاثیر اقتصادی اجرای پروژه پیشنهادی در سطح ملی در قالب شاخصهای کلیدی مانند کاهش ارزبری، افزایش صادرات، اثر بر اشتغال و ...... ذکر شود.

- کاهش ارزبری به 50 درصد نسبت به نمونه خارجی با بومی‌سازی، تولید و طراحی داخلی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز - کاهش ارزیری تا 80 درصد در خدمات پس از فروش و تأمین لوازم یدکی - اشتغال زایی 100 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر بصورت غیر مستقیم - کاهش هزینه‌های استفاده از حفاظت‌های پدافند غیرعامل

3. برنامه توسعه فناوری

1.3 سطح آمادگی فنی شرکت در پروژه - جهت تعیین سطح سطح آمادگی فناوری (TRL)، از چک لیستهای ارایه شده در جدول «راهنمای انتخاب سطح آمادگی فناوری پروژه پیشنهادی» استفاده نمایید. تاریخ شروع پروژه، تاریخی است که پروژه از آن تاریخ در شرکت در حال اجرا است. - عناوین فازها بر اساس جدول شکست زمانی پرسشنامه پروژه (جدول شماره 5) درج شود.

جدول شماره 2 – سطح آمادگی فناوری در هر فاز از پروژه. فاز; عنوان فاز; تاریخ (ماه / سال); مقیاس; سطح آمادگی فناوری(TRL). شروع پروژه; □ مطالعاتی □آزمایشگاهی □پایلوت ■نیمه صنعتی □صنعتی. -; □ مطالعاتی □آزمایشگاهی □پایلوت □نیمه صنعتی □صنعتی. -; □ مطالعاتی □آزمایشگاهی □پایلوت □نیمه صنعتی □صنعتی. پایان پروژه; □ مطالعاتی □آزمایشگاهی □پایلوت □نیمه صنعتی ■صنعتی. سطح فناوری طرح TRL9 می باشد. جدول شماره 3 - راهنمای انتخاب سطح آمادگی فناوری. چک لیست فعالیتها برای رسیدن به این سطح از TRL; تعریف; سطح TRL. ادبیات موضوع تحقیق به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفته است. قوانین و نظریههای علمی (مثلا فیزیکی یا شیمیایی) مورد نیاز جهت ساخت فناوری محصول یا بهبود فرایند پیشنهادی شناسایی و مشخص شدهاند.; بررسی یافتهها و اصول علمی در مورد موضوع تحقیق; 1. تجزیه و تحلیل عمقی مطالعات اولیه انجام شده در مرحله قبل(TRL1) با هدف اطمینان از امکان عملیاتی شدن ایده تحقیق انجام شده است. ویژگیهای اصلی و کارکردهای اساسی فناوری، محصول یا فرایند موضوع پروژه به صورت کامل شناسایی شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.; فرمولبندی کردن مفهوم و یا کاربرد فناوری (تحقیقات کاربردی); 2. تستهای امکانسنجی اجزاء فناوری، محصول یا فرایند به صورت مجزا در محیط آزمایشگاهی برای اطمینان از عملیاتی شدن ایده تحقیق انجام شد. نتایج تست های امکان سنجی، عملکرد موفق اجزای فناوری، محصول یا فرایند (به صورت مجزا) مطابق پیشبینیهای انجام شده در مطالعات اولیه (TRL1,2) را تایید میکند.; اثبات تحلیلی و تجربی کارکردها یا ویژگیهای اساسی فناوری، محصول یا فرایند; 3. نمونه اولیه از طریق ادغام و یکپارچهسازی اجزاء اصلی فناوری ، محصول یا فرایند ( به شیوه ادهوک ) و با دقت پایین ساخته شده است. تست آزمایشگاهی نمونه اولیه در محیط آزمایشگاهی جهت اطمینان از کارکرد مورد انتظار انجام شده و موفقیتآمیز بوده است.; اعتبارسنجی اجزای اصلی (فناوری، محصول یا فرایندها) در محیط آزمایشگاه; 4. ساخت نمونه اولیه با دقت بیشتر(نسبت به مرحله قبل) از طریق ادغام و یکپارچهسازی اجزاء اصلی فناوری، محصول یا فرایند تست آزمایشگاهی نمونه اولیه در محیط شبیهسازی شده تفاوتهای محیط شبیهسازی شده و عملیاتی مرتبط با اجرای موضوع تحقیق توسط تیم پروژه به روشنی مشخص گردیده و تفاوتها و شباهتهای نتایج آزمایشهای انجام شده با عملکرد مورد انتظار از فناوری، محصول و یا فرایند موضوع پروژه مشخص شده است.; اعتبارسنجی اجزای نیمه یکپارچه (فناوری، محصول یا فرایندها) در محیط شبیهسازی شده; 5. با توجه به تستهای نمونه اولیه در مراحل قبلی، مدل یا نمونه با پیکربندی نزدیک به مدل مورد انتظار ساخته شده است. مدل یا نمونه ساخته شده در شرایط شبیهسازی شده نمایش داده شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. تفاوتها و شباهتهای نتایج آزمایشهای انجام شده با عملکرد مورد انتظار از فناوری، محصول و یا فرایند موضوع پروژه مشخص شده است.; نمایش و تست نمونه در مقیاس پایلوت در شرایط شبیهسازی شده (در مورد صنایع داروسازی این مرحله معادل فاز 1 آزمایشات بالینی میباشد); 6. مدل یا نمونه نهایی فناوری (نمونه در مقیاس کامل)، محصول یا فرایند بهبود یافته ایجاد گردیده است. مدل نهایی در محیط واقعی تحت شرایط محدود مورد آزمایش واقع شد (به عنوان مثال، آزمایشهای میدانی).; تست نمونه نهایی در محیط واقعی (تحت شرایط محدود) (در مورد صنایع داروسازی این مرحله معادل فاز 2 آزمایشات بالینی میباشد); 7. نمونه نهایی با پیکربندی نهایی ایجاد شده و با موفقیت در محیط عملیاتی (شرایط واقعی) آزمایش شده است. محصول یا فرایند توسعه یافته برای برآورده نمودن عملکردهای مورد انتظار در محیط واقعی ارزیابی گردیده، مشکلات (در صورت وجود) شناسایی گردیده و راهحلها و برنامههای پیشنهادی برای رفع آنها ارایه شده است.; تکمیل خروجی نهایی پروژه (فناوری، محصول یا فرایند) از طریق آزمایش در شرایط واقعی (در مورد صنایع داروسازی این مرحله معادل فاز 3 آزمایشات بالینی میباشد); 8. ■خروجی نهایی پروژه تحقیقاتی (فناوری، محصول و یا فرایند بهبود یافته) به صورت کامل ساخته شده و در طیف متنوعی از شرایط عملیاتی بهکار گرفته شده و عملکرد موفقتآمیز آن به اثبات رسیده است ■ گزارشهای مرتبط با آزمونهای ارزیابی انجام شده (در مراحل مختلف و تحت شرایط محتلف) کامل شدهاند.; اثبات عملکرد موفق فناوری، محصول یا فرایند در شرایط واقعی (در مورد صنایع داروسازی این مرحله معادل فاز 4 آزمایشات بالینی میباشد); 9.

2.3 جدول اقدامات فنی انجام شده و پیش بینی شده

اهم اقدامات فنی که تا پایان پروژه اجرا خواهد شد، به صورت خلاصه ذکر شود.

ساخت محصول نهایی با ظرفیت 400 کیلو ولت آمپر بهبود مشخصات عملکرد فنی UPS شامل: اخذ گواهی بر اساس آخرین ویرایش استاندارد بین‌المللی در ظرفیت 400 کیلو ولت آمپر بهبود ضریب توان و THD ورودی بخش یکسوکننده با استفاده از تکنولوژی یکسوکننده PWM ارتقای سیستم مانیتورینگ با LCD گرافیکی ارتقای سیستم مانیتورینگ با HMI لمسی اضافه شدن مشخصات بانک باتری به دستگاه شارژر (SOC و SOH) اضافه کردن مبدل DC به DC برای افزایش بازده، افزایش دقت ولتاژ خروجی و قابلیت تغییر تعداد باتری موردنیاز اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه برای انجام خدمات آزمون UPS با الزامات ایران-ایزو/آی ای سی 17025:2017

3.3 چالشهای فنی پروژه - در این قسمت از جدول با در نظر گرفتن شکست کار وارد شده در جدول شماره 5 و 6 ، بخشهایی که دارای بیشترین پیچیدگی بوده و در حقیقت چالشهای اصلی پروژه پیشنهادی محسوب میشوند، ذکر شود.

جدول شماره 4 – پیچیدگیهای فنی پروژه. ردیف; بخشهای گلوگاهی دارای پیچیدگی فنی; شرح پیچیدگیها و چالشهای فنی. 1; کنترل مبدلهای AC/DC و DC/AC با بهره‌گیری از میکروکنترلر DSP; نیاز به تخصص بالا در استفاده از پردازنده‌های DSP پیاده سازی الگوریتم‌های کنترلی و حفاظتی موردنیاز. 2; طراحی UPS و باتری شارژر صنعتی به صورت ماژولار; دشواری ارتباط بین ماژول‌های مختلف سیستم. 3; طراحی PCBهای چندلایه; ملاحظات طراحی برای کاهش نویزپذیری و جلوگیری از کپی برداری‌ غیرمجاز. 4; طراحی مدارهای آنالوگ و دیجیتال برای کاربردهای مختلف; طراحی مدارها برای رنج‌های مختلف ولتاژی و جریانی و کاربردهای متنوع. 5; برنامه نویسی میکروکنترلرها ( DSP، dsPIC، ARM(STM32)); استفاده از پردازنده‌های مختلف برای کاربردهای متنوع بر اساس کارایی هر پردازشگر و ایجاد ارتباط بین آنها. 6; طراحی ماژولهای قدرت توان بالا; محدوده توان و جریان بالا و ملاحظات مربوط به خنک کنندگی.

4. برنامه زمانی و هزینهکرد

1.4 شکست زمانی - در این قسمت لازم است « ساختار شکست کار» یا WBS پروژه پیشنهادی ارایه میشود. در این خصوص لازم است با در نظر گرفتن اصول ساختار شکست کار در مدیریت پروژه، حداقل سطح دوم شکست کار در ردیفهای جدول 5 وارد گردد. - مبنای تخصیص اعتبار مالیاتی، اجرا و پیشرفت پروژه، مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در پایان هر سال مالی خواهد بود. در صورت اجرایی نشدن کامل فعالیتهای پروژه طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، اعتبار مالیاتی در پایان سال مالی 1402 تخصیص نخواهد یافت و فازهای بعدی پروژه برای سالهای آتی قابل پذیرش نخواهد بود.

جدول شماره 5 - سطح دوم و سوم شکست فعالیتهای پروژه و زمانبندی فعالیتها. فاز; ساختار شکست کار (سطح دوم ساختار شکست پروژه را وارد نمایید); زمان شروع ( ماه / سال); زمان پایان ( ماه / سال). 1; طراحی و مهندسی; 01/02/1403; 3 ماه. 2; تامین مواد اولیه; 01/05/1403; 3 ماه. 3; تولید; 01/08/1403; 4ماه. 4; کنترل کیفیت و صدور گواهینامه; 01/12/1403; یک ماه. 5; بسته بندی; 01/01/1404; یک ماه. 6; نگارش کتابچه فنی نهایی محصول; 01/02/1404; یک ماه. 7; تجاری سازی: قبلا انجام شده. برای پروژه تولید محصول 6 ماه و حداقل زمان برای بهینه سازی پروژه تحقیق و توسعه یکسال می باشد

2.4 شکست فعالیتها - حداقل سطح دوم و سطح سوم شکست کار در ردیفهای جدول 6 وارد گردد. - در صورتی که فعالیت توسط خود شرکت طراحی/تولید میشود در ستون شیوه تامین، عبارت«خود شرکت» را وارد نمایید. - در صورتی که فعالیت توسط شرکت داخلی دیگری طراحی/تولید میشود، در ستون شیوه تامین، عبارت«شرکت دیگر» را وارد نمایید. - در صورتی که فعالیت توسط شرکت خارجی طراحی/تولید میشود، در ستون شیوه تامین، عبارت«شرکت خارجی» را وارد نمایید. - در صورتی که بخشهایی از پروژه تحقیق و توسعه به شیوه همکاری فناورانه طراحی/تولید میشود، در ستون شیوه تامین، عبارت «همکاری فناورانه» را وارد نمایید. - جمع درصد اررزش هزینهای سطوح دوم پروژه باید معادل 100 گردیده و جمع درصد ارزش هزینهای سطوح سوم باید با ارزش هزینهای سطح دوم مرتبط با آنها یکی باشد.

جدول شماره 6- شیوه تامین و درصد ارزش هزینهای به تفکیک ساختار شکست کار. ردیف; ساختار شکست کار; درصد; شیوه تامین/تولید. 1; طراحی و مهندسی; 9; -. 1.1; فهرست زمانبندی و شرح وظایف تیم تحقیق و توسعه; 2. 1.2; طراحی دیاگرام تک خطی سیستم; 2. 1.3; طراحی مکانیکال و نگارش سایر اسناد; 2. 1.4; طراحی سخت افزار و نرم افزار; 2. 1.5; مطالعات بازاریابی و استانداردها: انجام شده است; 1. 2; تامین مواد اولیه; 40; -. 2.1; خرید و تامین بخشی از مواد اولیه اورجینال از بازار خارج; 28. 2.2; محاسبات ظرفیت باتری و ثبت سفارش; 7. 2.3; خرید و تامین سایر مواد اولیه از بازار داخل; 5. 3; تولید; 44; -. 3.1; ساخت بخش مکانیکال; 7. 3.2; رنگ; 4. 3.3; مونتاژ الکتریکال و مکانیکال; 15. 3.4; سیم کشی; 18. 4; کنترل کیفیت و صدور گواهینامه; 2; -. 4.1; تست کارخانه ای و کنترل کیفیت; 1. اخذگواهینامه تایپ تست محصول ساخته شده; 1. 5; بسته بندی; 2. 5.1; بسته بندی; 1. 5.2; آماده شدن جهت حمل و ارسال برای مشتری; 1. 6; نگارش کتابچه فنی نهایی محصول; 1; -. 6.1; کتابچه فنی; 1. 7; تجاری سازی; 1. 7.1; بازاریابی، قرارگیری در وندور لیست خرید مشتریان: صنایع بزرگ، نفت، گاز، پتروشیمی انجام شده است. این شرکت در حال اخذ گواهینامه آزمایشگاه همکار منابع تغذیه می باشد، تحقیقات و تجهیزات لازم بر اساس آخرین ورژن استاندارد انجام شده است.; 1.

3.4 شکست هزینهکرد - دقت نمایید که اجزاء اقلام هزینه کرد ذیل ستون مرتبط ارایه شود. برای مثال در صورتیکه چندین نوع ماشینآلات برای خط تولید خریداری نمودهاید، هزینه خرید هر دستگاه ماشین را به صورت مجزا در جدول درج نمایید. برای مواد اولیه نیز به تفکیک نوع ماده، اقلام هزینه کرد ذکر شود. - برای اقلام سرمایهای نرخ استهلاک مصوب وزارت امور اقتصاد و دارایی مندرج در دستورالعمل ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شود. - مبالغ ارزی با نرخ ارز روز سامانه نیما به ریال تبدیل شود.

جدول شماره 7 – اقلام هزینهکرد پروژه. ردیف; عنوان سرفصل هزینه کرد; ریز اقلام; میزان/تعداد; مبلغ واحد (ریالی/ارزی); نرخ استهلاک برای اقلام سرمایه ای; جمع مبلغ (ریالی). 1; هزینه خرید ماشینآلات و تجهیزات آزمایشگاهی و تست; خط تولید باتری; 1; 90،000،000،000; 15; 90،000،000،000. دستگاه برش لیزر فلز; 1; 60،000،000،000; 15; 60،000،000،000. دستگاه مونتاژ اتوماتیک قطعات الکترونیک SMD; 1; 20،000،000،000; 15; 20،000،000،000. 2; هزینه خرید مواد اولیه، اجزاء و قطعات UPS 400KVA; Transformer; 1; 4،000،000،000; -; 4،000،000،000. Inverter Module; 1; 7،000،000،000; -; 7،000،000،000. Inductor; 1; 7،000،000،000; -; 7،000،000،000. PCBs; 3،000،000،000; 3،000،000،000. Consumer goods; 1; 13،000،000،000; -; 13،000،000،000. Mechanical Comp; 1; 2،000،000،000; -; 2،000،000،000. Rectifier Module; 1; 1،700،000،000; 1،700،000،000. Breakers; 1; 4،800،000،000; 4،800،000،000. Regulator; 1; 6،000،000،000; 6،000،000،000. DC Capacitor; 1; 3،500،000،000; 3،500،000،000. Bypass Module; 1; 1،600،000،000; 1،600،000،000. Measuring Device; 1; 540،000،000; 540،000،000. Heater & Lighting; 1; 225،000،000; 225،000،000. Block Diode; 1; 360،000،000; 360،000،000. Output Filter; 1; 210،000،000; 210،000،000. 4; انجام تست و سایر هزینه ها; اخذ تایپ تست بین المللی چزی ایتالیا; 20،000،000،000; -; 20،000،000،000. اخذ گواهینامه ایزو 17025 منابع تغذیه بدون وقفه; 2،000،000،000; -; 2،000،000،000. 5; هزینههای برونسپاری; -; -; -; -; -. 6; سایر هزینه ها; -; -; -; -; -. 7; هزینه نیروی انسانی; 15،000،000،000. 7; هزینه اجاره فضا; -; -; -; -. مجموع هزینهکرد پروژه در سرفصلهای مورد تأیید اعتبار مالیاتی (ریال); 261،935،000،000.